Eind Verslag
Java Ala

24-11-2016

0.1

Auteurs: Jory, Ben, Shivam, Adeel, Kelvin en Bryan

# Inleiding

Wij hebben als groep de opdracht gekregen om voor 't fruithuisje een systeem te bouwen waar de voorraad beheerd kan worden en waar klanten bestellingen kunnen plaatsen. Dit systeem dient gemaakt te worden in java.
# Het verslag

Het aan het begin van de ala begon het al niet echt super, we hadden net te horen gekregen dat we de week erna kerntaak 1 moesten gaan doen. Hier hadden wij als groep geen rekening meegehouden en dachten na deze mededeling de ala nog goed te kunnen maken, dit bleek alleen anders. We hebben als groep besloten om eerst te gaan leren voor de kerntaak en daarna pas de ala te gaan maken, maar er kwam meer tijd kijken bij het leren dan we hadden verwacht. We hebben de java ala toen niet af kunnen krijgen. Onze fout was hier om dit niet aan te geven bij de docent. De docent heeft ons hiervoor een verlening van het project aangeboden, dus konden wij met meer tijd verder aan het project. Toen kregen we te horen dat we kerntaak 2 ook binnekort zouden krijgen, dus nu werd de focus weer verplaatst van het project naar de kerntaken.
Op dit moment wouden we echt proberen wat ons de vorige keer niet is gelukt. Dat was om de kerntaak en het project allebei goed te maken. Tot ons spijt ging het deze keer niet veel beter. Kerntaak 2 bleek een stuk moeilijker te zijn on voortebereiden dan kerntaak 1. We kregen het project weer niet optijd of en we mochten weer de verlenging.
Nu zouden we in december kerntaak 3 moeten gaan doen, maar dit keer waren we voorbereid en zou het gaan lukken om de ala af te krijgen. We proberen er veel samen aan te werken, maar dat wil nog steeds niet altijd lukken aangezien een paar jongens uit de groep zitten met werk. Om deze reden is niet altijd iedereen op school en loopt de samenwerking soms niet even lekker.
# Conclusie
Uiteindelijk hebben we met z'n alle toch nog best veel geleerd van dit project. Ookal ging het niet altijd even lekker. We hebben geleerd dat het in teamverbant cruciaal is om een goede taakverdeling te hebben, dit ging bij ons in het begin al mist. Het is ook handing als de hele groep aanwezig is tijdens het ontwikkelen, de laatste paar dagen ging dat voor ging goed, maar in het begin niet zo goed. Een andere leerpunt voor ons is om goed te communiceren, met elkaar maar vooral met de opdrachtgever.